## Slide 1
诊断报告

## Slide 2: MATURITY LEVEL 2 Process Areas

## Slide 3: Requirements Development Management（需求开发和管理）
Weaknesses
有从项目相关干系人搜集需求，但是有些项目没有明确识别相关干系人 并进行记录。

## Slide 4: Planning（策划）
Weaknesses
《项目估算表》中定义了项目规模估算方法，但是有些项目的估算详情却不够详细，导致估算不准确。
项目团队成员所需的技能应当明确记录在《项目管理计划》

## Slide 5: Monitor and Control（监视与控制）
Weaknesses
虽然项目组有计划与执行里程碑评审，但是对识别出的有些纠正措施却没有正式跟踪，确保问题关闭。

## Slide 6: Managing Performance and Measurement （管理性能与度量）
Weaknesses
项目的每个阶段有对工作量，成本，评审和质量数据进行分析，但是有些项目数据分析的结果却没有持续给其他项目组成员共享。

## Slide 7: Process Quality Assurance（过程质量保证）
Weaknesses
项目有开展工作产品审计，但是评审工作产品的标准却没有详细记录在文档当中，以便审计结果更加准确。

## Slide 8: Configuration Management（配置管理）
Weaknesses
建议将不同配置项间的依存关系纳入配置管理库，以便管理变更。

## Slide 9: MATURITY LEVEL 3 Process Areas

## Slide 10: Requirements Development and Management（需求开发和管理）
Weaknesses
有针对项目相关干系人进行需求开发，并共同进行需求分析，但是有些项目内部相关干系人的参与情况却没有明确记录。

## Slide 11: Technical Solution（技术解决方案）
Weaknesses
项目组成员有针对设计方案定义备选方案，然而有些筛选备选方案的标准却没有明确记录，以便更好理解决策分析。

## Slide 12: Product Integration（产品集成）
Weaknesses
无

## Slide 13: Verification and Validation（验证与确认）
Weaknesses
针对测试缺陷和评审有开展数据分析，但是仍需要加强数据分析环节，以便提供更好的纠正措施。

## Slide 14: Validation（确认）
Weaknesses
无

## Slide 15: Monitor and control（监视与控制）
Weaknesses
有定义项目的定义过程，但是有些项目实施裁剪的理由与标准没有全面记录和描述，以便于项目组成员能够理解裁剪。

## Slide 16: Process Management （过程管理）
Weaknesses
EPG应当加强公司人员对于过程的意识，并鼓励员工多给与反馈以便进行时序过程改进。

## Slide 17: Process Asset Development （过程资产开发）
Weaknesses
公司有建立《团队指南》，但是对有些描述不够细致，导致有些项目组成员对其理解不够充分。

## Slide 18: Organizational Training（组织培训）
Weaknesses
目前采用的是《年度培训总结报告》来向高层汇报培训结果，建议缩短培训报告的周期，加强向管理层做报告的频率，以便管理层能够理解培训进程。

## Slide 19: Risk and Opportunity Management（风险与机会管理）
Weaknesses
《风险管理跟踪表》当中有识别与记录项目中的风险，但是由于有些项目没有跟上进度安排，导致风险状态未能及时更新。

## Slide 20: Decision Analysis and Resolution（决策分析与解决）
Weaknesses
有采用《决策分析表》来记录表项目中启动正式决策分析评估流程的，然而有些项目却没有全面记录和评估标准相关的风险。

## Slide 21: Implementatione Infrastructure 实施基础条件
Weaknesses
应该为特定的角色提供更多的提升培训，来保证高效的工作绩效

## Slide 22: Thank You