## Slide 1: 项目团队管理
项目管理内训

## Slide 2: 人力资源4个过程
规划人力资源管理
组建项目团队
建设项目团队
管理项目团队

## Slide 3: 人力资源管理概念
1、什么是人力资源管理
◆ 项目人力资源管理包括组织、管理与领导项目团队的各个过程。
◆ 项目团队成员可能具备不同的技能，可能是全职或兼职的，可能随项目进展而增加或减少。
◆ 尽管项目团队成员被分派了特定的角色和职责，但让他们全员参与项目规划和决策仍是有益的。
1.可使他们对项目规划工作贡献专业技能;
2.可以增强他们对项目的责任感。

## Slide 4: 1、规划人力资源管理
主要目的：制定《人力资源管理计划》
主要作用：建立项目角色与职责、项目组织图，以及包含人员招募和遣散时间表的人员配备管理计划。

## Slide 5: 工具&技术
规定高层级角色
确保全体团队成员都清楚地理解其角色和职责。
记录详细职责

## Slide 6: 责任分配矩阵
责任分配矩阵（RAM）是用来显示分配给每个工作包的项目资源的表格。
确保任何一项任务都只有一个人负责，从而避免职责不清。

## Slide 7: 人力资源管理计划

## Slide 8: 资源直方图

## Slide 9: 2、组建项目团队
主要目的：确认人力资源的可用情况，并为开展项目活动而组建团队。
主要作用：指导团队选择和职责分配，组建一个成功的团队。

## Slide 10: 工具&技术

## Slide 11: 3、建设项目团队
主要目的：提高工作能力，促进团队成员互动，改善团队整体氛围，以提高项目的绩效。
主要作用：改进团队协作，增强人际技能，激励团队成员，降低人员离职率，提升整体项目绩效。

## Slide 12: 塔克曼阶梯理论
思考
1. 比如在规范阶段或成熟阶段，如果团队中加入两个新的成员，当前所处的阶段会不会发生变化？
2. 当前处于规范阶段或成熟阶段，会不会回退到震荡阶段？
3. 每个阶段是依次进行的，有没有可能跳过某1~2个阶段直接达到规范或成熟阶段？

## Slide 13: 团队绩效评价

## Slide 14: 4、管理项目团队
主要目的：跟踪团队成员工作表现，提供反馈，解决问题并管理团队变更，以优化项目绩效的过程。
主要作用：影响团队行为，管理冲突，解决问题，并评估团队成员的绩效。

## Slide 15: 冲突管理

## Slide 16: 权利分类

## Slide 17: 需求层次&双因素

## Slide 18: X、Y理论

## Slide 19: 案例分析
甲公司中标一个城市轨道交通监控系统开发项目，公司领导决定启用新的技术骨干作为项目经理，任命研发部软件开发骨干小王为该项目的项目经理。
小王技术能力强，自己承担了该项目核心模块开发任务，自从项目管理计划发布以后，一直投身于自己的研发任务当中。除了项目阶段验收会之外，没有召开过任何项目例会，只是在项目出现问题时才召开项目临时会议。经过项目团队共同努力，该项目进展到系统测试阶段。
在系统测试前，发现该项目有一个指示灯显示模块开发进度严重滞后，小王立刻会同该模块负责人小李一起熬夜加班赶工，完成了该模块。
小王在项目绩效考核时，认为小李的工作态度不认真，给予较差评价并在项目团队内公布考核结果。小李认为自己连续熬夜加班，认为也已完成，觉得考核结果不公平，两人就此问题发生了严重冲突，小李因此消极怠工，甚至影响到了项目验收。
问题：
1. 基于以上案例，请指出小王在项目团队管理和沟通管理过程中的不恰当之处。
2. 针对小李在项目中的问题，请说明小王该如何预防和改进。
3. 结合案例，说明项目经理小王应当重点学习哪些项目团队管理的方法？
4. 结合案例中小王和小李的冲突，请指出他们之间的冲突属于_________。
A.项目优先级冲突 B.资源冲突 C.个人冲突 D.技术冲突

## Slide 20: 案例解析
1、小王在项目团队管理和沟通管理过程中的不恰当之处包括：
（1）缺少项目团队管理计划和沟通管理计划。
（2）缺少管理团队的基本规则。
（3）项目会议组织缺少计划。
（4）缺少明确的团队绩效考核标准。
（5）对于团队，缺少适当的监督。
（6）对于团队成员出现的问题处理不恰当。
（7）项目经理的领导力不足，缺乏项目管理经验和必要的人际沟通技能。
2、小王可采用的预防和改进措施有：
（1）学习项目管理相关知识，增强沟通、领导力技能。
（2）根据项目特点和团队组成，制订合理的团队管理计划和沟通计划。
（3）在项目团队组建之初制订团队基本规则并得到团队全员的认可。
（4）制订合理的会议管理计划（一般应包括例会制度和临时会议）。
（5）明确团队成员绩效考核标准。
（6）监控团队绩效及人员绩效，针对出现的问题和冲突，及时处理。
3、小王应当重点学习的项目团队管理的方法包括：
（1）建设团队相关技能：基本规则、认可与奖励、团建活动等。
（2）管理团队相关技能：观察和交谈、项目绩效评估、冲突管理、人际关系技能、激励
理论等。
4、C 个人冲突

## Slide 21
The end
谢谢