# 项目周报

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 徐州市控规全流程信息化管理平台建设及控规成果质量分析前期研究项目 | 项目经理 | 周晓波 | 时间 | 2022/6/1 |
| 本周工作完成情况 | 发布立项通知  需求调研  调研策划  执行调研并编写用户需求说明书  用户需求说明书评审  项目启动会问题落实与答复 | | | | |
| 下周工作计划 | WBS分解  项目估算  项目过程裁剪  项目总体策划  质量保证策划  配置管理策划 | | | | |
| 项目问题 | 见项目问题管理表 | | | | |
| 项目风险 | 见风险和机会管理表 | | | | |
| 环境资源 | 到位，无问题 | | | | |
| 工作量 | 10人天 | | | | |
| 成本 | 17000元 | | | | |
| 进度 | 按计划完成，无偏差 | | | | |