# 项目周报

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 徐州市控规全流程信息化管理平台建设及控规成果质量分析前期研究项目 | 项目经理 | 周晓波 | 时间 | 2022/6/9 |
| 本周工作完成情况 | WBS分解  项目估算  项目过程裁剪  项目总体策划  质量保证策划  配置管理策划 | | | | |
| 下周工作计划 | 项目度量策划  风险管理策划  测试计划  项目计划评审 | | | | |
| 项目问题 | 见项目问题管理表 | | | | |
| 项目风险 | 见风险和机会管理表 | | | | |
| 环境资源 | 到位，无问题 | | | | |
| 工作量 | 9人天 | | | | |
| 成本 | 17000元 | | | | |
| 进度 | 按照计划进行，无偏差 | | | | |