# 项目周报

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 徐州市控规全流程信息化管理平台建设及控规成果质量分析前期研究项目 | 项目经理 | 周晓波 | 时间 | 2022/11/2 |
| 本周工作完成情况 | 各模块代码编写 | | | | |
| 下周工作计划 | 各产品集成  单元测试及bug修改  维护编码阶段需求跟踪矩阵 | | | | |
| 项目问题 | 见项目问题管理表 | | | | |
| 项目风险 | 见风险和机会管理表 | | | | |
| 环境资源 | 到位，无问题 | | | | |
| 工作量 | 25人天 | | | | |
| 成本 | 17812.5元 | | | | |
| 进度 | 项目按计划进行，无偏差 | | | | |