# 项目周报

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 徐州市控规全流程信息化管理平台建设及控规成果质量分析前期研究项目 | 项目经理 | 周晓波 | 时间 | 20201/2/28 |
| 本周工作完成情况 | 第一轮测试  第二轮测试  编写测试报告  测试报告评审 | | | | |
| 下周工作计划 | 上线部署试运行  编写用户手册,安装及维护手册  文档走查  用户培训  编写项目结项报告  发布结项报告  运维移交 | | | | |
| 项目问题 | 见项目问题管理表 | | | | |
| 项目风险 | 见风险和机会管理表 | | | | |
| 环境资源 | 到位，无问题 | | | | |
| 工作量 | 38人天 | | | | |
| 成本 | 32000元 | | | | |
| 进度 | 项目按计划进行，无偏差 | | | | |