# 项目周报

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 徐州市控规全流程信息化管理平台建设及控规成果质量分析前期研究项目 | 项目经理 | 周晓波 | 时间 | 2022/6/23 |
| 本周工作完成情况 | 开发环境搭建：  代码管理搭建配置服务器  数据库集群搭建  需求分析  控规数据质检建库更新工具  控规成果综合应用模块  控规编制项目管理  统一运维管理中心 | | | | |
| 下周工作计划 | 编写软件需求规格说明书  需求规格说明书评审  需求评审调整  建立需求跟踪矩阵 | | | | |
| 项目问题 | 见项目问题管理表 | | | | |
| 项目风险 | 见风险和机会管理表 | | | | |
| 环境资源 | 到位，无问题 | | | | |
| 工作量 | 67人天 | | | | |
| 成本 | 56800元 | | | | |
| 进度 | 项目按计划进行，有偏差但在可接受范围内 | | | | |