**徐州市三维基础地理信息系统平台项目**

--变更申请单

|  |  |
| --- | --- |
| **文档名称** | 变更申请单 |
| **版本号** | V1.0 |
| **创建人** | 周晓波 |
| **创建日期** | 2022/10/10 |
| **保密分类** | 内部公开 |

**文档修订记录**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 版本号 | 变化状态 | 简要说明 | 日期 | 变更人 | 批准日期 | 批准人 |
| V1.0 | C | 初次创建 | 2022/10/10 | 周晓波 | 2022/10/10 | 朱绍攀 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

\*变化状态：C = 创立，A = 增加，M = 修改，D = 删除

变更申请单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 徐州市三维基础地理信息系统平台项目 | 变更申请编号 | 001 |
| 变更类型 | ■需求 □计划 □设计 □代码 | | |
| 申请人 | 周晓波 | 申 请 日 期 | 2022/10/10 |
| 1.变更原因 | | | |
| 客户需求变更 | | | |
| 2.变更内容 | | | |
| 空间数据分析功能  系统可根据当前业界的标准，对已入库的管线数据，进行现状分析，主要包括净距分析、断面分析、爆管分析、开挖分析、区域分析、生命周期管理等，系统支持分析结果以excel文件的形式导出 | | | |
| 填写人 | 周晓波 | 填写日期 | 2022/10/10 |
| 3.变更影响评估 | | | |
| 1）技术可行性 | ■可行 □不可行 | | |
| 2）变更对工作量的影响 | | | |
| 1、变更规模（功能点或代码行数）：目前项目处于设计阶段，新增需求需要对软件需求进行修改，多增加了1个处理功能  2、变更工作量（人日）：2人/天  3、变更进度（起止工作日）：2022/10/10至2022/10/12  4、变更引起配置项的更改：  项目计划书、软件需求规格说明书、详细设计说明书、项目进度计划 | | | |
| 7）变更的风险评估 | | | |
| ■低 □中等 □高 □关键的 | | | |
| 评估人员 | 周晓波 | 评估日期 | 2022/10/10 |
| 1.变更确认 | | | |
| CCB审核意见 | ■同意 □不同意 | | |
| 签字 | 周晓波、朱绍攀 | 审核日期 | 2022/10/10 |