**徐州市三维基础地理信息系统平台项目**

**试运行报告**

|  |  |
| --- | --- |
| **文档名称** | 徐州市三维基础地理信息系统平台项目试运行报告 |
| **版本号** | V1.0 |
| **创建人** | 张珂 |
| **创建日期** | 2022/12/16 |
| **保密分类** | 内部公开 |

**文档修订记录**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **版本号** | **变化状态** | **简要说明** | **变更人** | **变更日期** | **审批人** | **审批日期** |
| V1.0 | C | 试运行报告 | 张珂 | 2022/12/19 | 周晓波 | 2022/12/21 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

\*变化状态：C = 创立，A = 增加，M = 修改，D = 删除

**系统试运行报告**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称：徐州市三维基础地理信息系统平台项目 | | | | |
| 试运行开始时间：2022/12/16 | | | 试运行终止时间：2022/12/19 | |
| 系统试运行参与人员：周晓波、田鹏、张珂、张立群、刘德祥、刘文祥 | | | | |
| 系统试运行Bug情况： | | | | |
| 序号 | BugID | Bug内容 | | 项目组处理意见 |
| 1 | 0001 | 计算结果在3D视窗中可视化表示，未生成黄线为起点和终点间符合条件的最佳路径 | | 整改 |
| 2 | 0002 | 点击“退出”按钮，无法退出地形路径分析，关闭分析窗口，清除分析结果。 | | 整改 |
| 系统试运行结论：  系统整体运行情况良好，运行情况稳定，各功能模块满足系统设计要求。 | | | | |
| Bug修改建议：  及时反馈开发人员处理，定时升级。 | | | | |
| 质控部结论：  同意，持续做好系统支持工作，试运行期间发现的问题尽快调整完毕，给客户满意的答案。 | | | | |